创非凡数智名片技术方案评审稿

版本：V0.1

日期：2026-07-08

面向对象：甲方业务负责人、技术负责人、产品负责人、合作评审方

文档目的：将原始需求中的“AI 数智名片、数字人、数据投喂、自学习、商协会推广”等概念转化为可评审、可分期、可验收的技术方案。

1. 项目理解

甲方原始需求不是一个普通电子名片项目，而是一个以名片为入口的企业级 AI 商务接待系统。它包含以下几类能力：

| 能力类别 | 需求含义 | 技术实现方向 |
| --- | --- | --- |
| 数字名片 | 展示个人、企业、产品、案例、联系方式 | H5/小程序名片页、内容管理后台 |
| AI 接待 | 访客扫码后由 AI 主动问候、回答业务问题 | LLM + RAG + 对话编排 |
| 数据投喂 | 企业将资料、产品、案例、FAQ 等输入系统 | 结构化录入、文档解析、知识库管理 |
| 自我进化 | 系统从访客问题中发现知识缺口，并持续优化 | 未解答问题池 + 人工审核 + 重新索引 |
| 访客数据 | 记录访问、对话、兴趣、留资和线索 | 访客行为日志、线索管理、数据看板 |
| 企业/商协会扩展 | 支持企业员工名片、商协会会员推广 | 多租户 SaaS、企业后台、商会后台 |
| 数字人 | 用拟人化形象提升互动体验 | 轻量头像/TTS 优先，视频数字人后置 |

因此，成熟版系统应被定义为：

企业级 AI 数智名片与商机接待平台，而不是单纯的名片展示工具。

2. 建设目标

2.1 业务目标

- 让企业名片从静态展示升级为可交互的 AI 接待入口。

- 帮助企业沉淀访客问题、兴趣点、联系方式和潜在线索。

- 通过商协会渠道批量开通企业名片，形成组织级传播网络。

- 将企业资料逐步结构化，形成可持续运营的企业知识资产。

2.2 技术目标

- 支持多企业、多员工、多名片的数据隔离。

- 支持企业知识库投喂、审核、版本管理和向量索引。

- 支持基于企业资料的 AI 问答，回答可追溯、可拒答、可审计。

- 支持访客对话摘要、拜访纪要和销售线索识别。

- 支持知识库持续优化，但不做不可控的自动学习。

- 支持后续扩展数字人、知识图谱、供需匹配和 CRM/企微集成。

3. 总体架构

flowchart TB

A["访客端<br/>H5/小程序名片"] --> B["API 网关与鉴权"]

C["名片主人端<br/>小程序/后台"] --> B

D["企业后台"] --> B

E["商会后台"] --> B

B --> F["业务服务层"]

F --> F1["名片服务"]

F --> F2["企业与组织服务"]

F --> F3["访客与线索服务"]

F --> F4["消息通知服务"]

F --> F5["数据看板服务"]

B --> G["AI 编排服务"]

G --> G1["意图识别"]

G --> G2["RAG 检索"]

G --> G3["回答生成"]

G --> G4["拒答与安全策略"]

G --> G5["拜访纪要生成"]

G --> H["知识库服务"]

H --> H1["资料解析"]

H --> H2["知识切片"]

H --> H3["Embedding 向量化"]

H --> H4["人工审核"]

H --> H5["索引重建"]

F --> I["业务数据库 PostgreSQL"]

H --> I

H --> J["向量库 pgvector/Qdrant"]

H --> K["对象存储 OSS/MinIO"]

G --> L["大模型 API"]

F --> M["审计日志与监控"]

G --> M

4. 核心技术模块

4.1 前端与入口层

| 端 | 功能 | 技术建议 |
| --- | --- | --- |
| 访客名片页 | 查看个人、企业、产品、案例，与 AI 对话，提交需求 | 微信小程序 + H5 |
| 名片主人端 | 查看访问记录、对话摘要、线索、跟进状态 | 小程序端或移动端 H5 |
| 企业后台 | 管理企业资料、产品、案例、FAQ、员工名片 | Web 管理后台 |
| 商会后台 | 查看试点企业、活跃度、总线索、推广进度 | Web 管理后台 |

第一阶段建议优先做 H5 或小程序单入口，不同时铺开 H5、小程序、App、钉钉等多端。

4.2 业务后端

业务后端负责普通 SaaS 能力，不应和 AI 逻辑混在一起。

| 服务 | 职责 |
| --- | --- |
| 租户与组织服务 | 商会、企业、部门、员工、角色、权限 |
| 名片服务 | 名片资料、模板、二维码、分享链接 |
| 内容服务 | 企业介绍、产品、案例、动态、FAQ |
| 访客服务 | 访客记录、浏览轨迹、来源渠道 |
| 线索服务 | 留资、兴趣标签、跟进状态、线索导出 |
| 消息服务 | 站内消息、小程序提醒、企微/短信/邮件通知 |
| 数据看板服务 | 访问量、对话量、留资率、线索转化 |
| 审计服务 | 数据访问日志、导出日志、管理员操作记录 |

4.3 知识库与 RAG

RAG 是本系统的核心技术路径。它的作用不是训练大模型，而是让 AI 在回答前先检索企业知识库。

成熟链路如下：

企业资料

→ 文档解析 / 表单录入

→ 清洗与结构化

→ 按语义切片

→ 生成 embedding 向量

→ 写入向量库

→ 用户提问

→ 问题向量化

→ 按 company_id / 权限 / 版本过滤检索

→ hybrid search + rerank

→ 取相关资料片段

→ 大模型基于资料回答

→ 记录引用来源与回答日志

关键要求：

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 多租户过滤 | 每次检索必须带企业 ID，防止跨企业知识泄露 |
| 来源追踪 | 每次回答记录引用了哪份资料、哪一段内容 |
| 拒答机制 | 知识库没有依据时，必须回答“暂无资料”或转人工 |
| 版本管理 | 知识更新后保留历史版本，方便排查回答错误 |
| 人工审核 | AI 生成的新知识不能自动入库，必须人工确认 |
| 评测集 | 每家企业准备标准问题，用于持续测试回答质量 |

4.4 AI Agent 编排

本项目中的 Agent 不建议理解为复杂多 Agent 系统，而应理解为一条可控的对话工作流。

flowchart LR

A["访客问题"] --> B["意图识别"]

B --> C{"问题类型"}

C -->|企业介绍/产品/案例| D["RAG 检索"]

C -->|报价/合同/敏感承诺| E["拒答或转人工"]

C -->|联系方式/合作意向| F["引导留资"]

D --> G["生成回答"]

G --> H["记录引用来源"]

F --> I["生成线索"]

G --> J["生成拜访纪要"]

E --> J

AI Agent 第一阶段应承担以下任务：

- 主动问候。

- 理解访客意图。

- 基于知识库回答。

- 不知道时拒答。

- 识别合作意向。

- 引导访客留资。

- 生成拜访纪要。

- 将未解决问题加入待补充知识池。

不建议第一阶段让 AI 自动报价、自动承诺、自动发合同、自动修改知识库或自动外呼。

4.5 自学习与进化机制

甲方需求中的“越用越聪明”不应设计成模型自动训练，而应设计成可控的知识运营闭环。

推荐机制：

访客提问

→ AI 回答或拒答

→ 系统判断是否命中知识缺口

→ 进入“待补充问题池”

→ AI 生成建议答案草稿

→ 企业管理员审核

→ 审核通过后写入 FAQ 或知识库

→ 自动重新生成索引

→ 下一次可回答

这样可以实现“系统持续进化”，同时避免错误信息、恶意输入、隐私内容直接污染知识库。

4.6 数字人能力

数字人建议分级建设：

| 等级 | 能力 | 技术方案 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 轻量数字人 | 头像、欢迎语、拟人化语气 | 静态头像 + Prompt 人设 | MVP 可做 |
| L2 语音数字人 | AI 语音播报、语音输入 | ASR + TTS | 试点后做 |
| L3 视频数字人 | 真人形象、口型同步、视频问候 | 第三方数字人 API | 演示增强 |
| L4 实时数字人 | 实时视频驱动、低延迟语音对话 | 专业数字人服务/自研模型 | 不建议近期自研 |

本项目的核心商业价值在 AI 接待和线索沉淀，不在视频数字人。成熟方案应预留接口，但不要将实时数字人作为第一阶段必要条件。

5. 技术选型建议

5.1 推荐选型

| 层级 | 推荐技术 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 微信小程序 + React/Vue 管理后台 | 符合扫码和后台管理场景 |
| 后端 | FastAPI / NestJS | 开发效率高，适合 API 服务 |
| 主数据库 | PostgreSQL | 业务数据、权限、日志、向量扩展生态好 |
| 向量能力 | pgvector 起步，Qdrant 后期 | MVP 简单，后期可扩展 |
| 对象存储 | OSS / COS / MinIO | 存原始文档、图片、附件 |
| 缓存与任务 | Redis + BullMQ/Celery | 异步解析、向量化、通知推送 |
| RAG 框架 | LlamaIndex / LangChain | 文档索引、检索、问答编排 |
| 文档解析 | 结构化表单优先，Docling/MinerU 辅助 | 先保证知识质量，再处理复杂文档 |
| Embedding | bge-m3 / Qwen Embedding / 商业 API | 中文语义检索效果较好 |
| Reranker | bge-reranker / Qwen Reranker | 提升检索准确率 |
| 大模型 | DeepSeek / 通义千问 / 智谱 / OpenAI-compatible API | 降低自研模型成本 |
| 观测评测 | Ragas / Phoenix / LangSmith 类工具 | 评估检索和回答质量 |

5.2 不建议近期自研的技术

| 技术 | 不建议原因 |
| --- | --- |
| 自训练大模型 | 成本高，数据不足，收益不确定 |
| 自研数字人模型 | 与核心业务弱相关，研发周期长 |
| 自动持续学习模型 | 容易污染知识库，合规和责任边界不清 |
| 大规模知识图谱 | 第一阶段数据不足，维护成本高 |
| 多 Agent 复杂协作 | 当前需求用可控工作流即可覆盖 |

6. 数据模型建议

成熟版至少需要以下核心实体：

| 实体 | 说明 |
| --- | --- |
| Tenant | 租户，可代表商会、集团或平台客户 |
| Company | 企业主体 |
| User | 系统用户，包括管理员、员工、名片主人 |
| Card | 名片，绑定个人、企业、模板和知识范围 |
| Product | 产品或服务 |
| Case | 成功案例 |
| FAQ | 常见问题 |
| KnowledgeDocument | 原始知识文档 |
| KnowledgeChunk | 知识切片，绑定来源、版本和向量 |
| Visitor | 访客，可匿名或留资后识别 |
| Conversation | 对话会话 |
| Message | 对话消息 |
| Lead | 销售线索 |
| VisitSummary | 拜访纪要 |
| KnowledgeGap | 未回答问题或知识缺口 |
| AuditLog | 操作和数据访问审计 |

核心原则：

- 所有业务数据必须绑定 `tenant_id` 或 `company_id`。

- 所有知识切片必须记录来源文档、版本、创建人和审核状态。

- 所有 AI 回答必须可追溯到对话、知识片段和模型调用记录。

- 访客个人信息与匿名行为数据要分开存储和授权。

7. 安全、权限与合规

7.1 多租户隔离

成熟版必须做到：

- 数据库层面所有核心表带租户或企业字段。

- 后端服务每次查询自动注入租户过滤条件。

- RAG 检索必须使用 `company_id`、`card_id`、`permission_scope` 过滤。

- 文件存储按企业隔离目录或 bucket 策略。

- 管理后台按角色控制访问范围。

7.2 个人信息保护

系统涉及访客手机号、微信身份、浏览记录、对话内容、兴趣标签和线索状态，应具备：

- 隐私政策与用户授权。

- 匿名浏览与留资分离。

- 对话记录保存期限配置。

- 访客删除或撤回机制。

- 数据导出审计。

- 敏感信息脱敏展示。

7.3 AI 安全

AI 侧需要以下约束：

- 明确标识 AI 助手身份。

- 不伪装真人承诺。

- 不回答无知识库依据的问题。

- 不输出合同、法律、财务、医疗等高风险承诺。

- 对 prompt injection 和越权提问做拦截。

- 记录模型输入、检索结果、输出结果和错误日志。

8. 分阶段实施方案

8.1 第一阶段：可演示 MVP

目标：证明 AI 名片接待闭环可跑通。

建议周期：1-2 周。

交付内容：

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 名片页 | 个人信息、企业信息、产品/案例、AI 对话入口 |
| 企业资料后台 | 公司介绍、产品、案例、FAQ、禁答范围 |
| RAG 问答 | 基于企业知识库回答，支持拒答 |
| 对话记录 | 保存访客问题、AI 回答、命中资料 |
| 拜访纪要 | 自动生成摘要、兴趣点、下一步建议 |
| 主人后台 | 查看访问、对话、纪要、留资 |

不包含：

- 视频数字人。

- 知识图谱。

- 多商会复杂权限。

- 钉钉和复杂 CRM 集成。

- 自动学习入库。

8.2 第二阶段：50 家企业试点

目标：验证商协会渠道、企业资料投喂和线索价值。

建议周期：4-8 周。

新增能力：

- 多企业隔离。

- 批量开通企业。

- 企业知识库审核流程。

- 未回答问题池。

- 线索管理。

- 商会试点看板。

- 回答来源引用。

- 基础评测集。

试点验收指标：

| 指标 | 建议口径 |
| --- | --- |
| 企业资料提交率 | 50 家企业中完成资料提交的比例 |
| 名片实际分发率 | 试点企业真实分享名片的比例 |
| 有效对话率 | 访客进入后产生有效问题的比例 |
| 留资率 | 有效对话后留下联系方式的比例 |
| 纪要可用率 | 名片主人认为纪要有价值的比例 |
| 未回答问题修复率 | 知识缺口被补充并重新索引的比例 |

8.3 第三阶段：商业化成熟版

目标：形成可售卖、可复制、可运营的 SaaS 产品。

新增能力：

- 商会/企业/员工三级后台。

- 套餐与计费。

- 企业员工批量名片。

- 企业级知识库版本管理。

- Hybrid Search + Rerank。

- RAG 自动评测。

- 企微通知与客户联系能力。

- 数据导出与审计。

- 轻量数字人和语音播报。

- CRM 接入接口。

8.4 第四阶段：高级 AI 能力

只有在试点数据证明有需求后再建设：

- 供需匹配。

- 企业关系图谱。

- 行业知识图谱。

- 视频数字人。

- 多模态资料理解。

- 自动生成销售跟进计划。

- 深度 CRM 和企微集成。

9. 甲方需确认事项

进入正式开发前，建议甲方确认以下问题：

9.1 业务资源

- 首批是否能提供 50 家真实试点企业名单？

- 是否有商会秘书处或运营人员负责催收企业资料？

- 试点企业是否愿意提供公司介绍、产品、案例、FAQ？

- 商会是否已有会员系统、公众号、小程序或企微体系？

- 试点期间谁负责培训和运营？

9.2 产品边界

- 第一阶段是否接受只做 AI 名片闭环，不做完整 CRM？

- 数字人是否可以先做轻量头像/语音，不做实时视频数字人？

- “自学习”是否接受人工审核后入库，而不是自动学习？

- 是否允许 AI 在资料不足时拒答？

- 是否需要每次回答显示资料来源？

9.3 数据与合规

- 小程序和服务主体是谁？

- 访客数据归属谁？

- 企业知识库是否允许用于模型训练？建议默认不允许。

- 对话记录保存多久？

- 企业退出后数据如何导出或删除？

9.4 商业与交付

- 试点是否有明确预算？

- 试点成功的验收标准是什么？

- 后续按企业收费、按名片收费，还是按商会整体收费？

- 是否需要与股权、联合实验室、论文成果分开约定？

- 甲方是否接受分阶段评审，而不是一次性全量承诺？

10. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 企业资料质量差 | AI 回答空泛或错误 | 用结构化表单和人工审核保证资料质量 |
| AI 幻觉 | 影响信任和商业责任 | RAG 来源追踪、拒答策略、评测集 |
| 自动学习污染知识库 | 错误内容进入系统 | 使用人工审核闭环 |
| 多企业数据泄露 | 严重合规风险 | 租户隔离、检索过滤、审计日志 |
| 数字人投入过重 | 偏离核心价值 | 先做轻量数字人，视频能力后置 |
| 商会资源不落地 | 无法形成增长 | 先做 50 家试点，不提前承诺大规模推广 |
| 微信/企微能力受限 | 通知和授权不稳定 | 先用站内消息和主人后台，外部通知分阶段接入 |

11. 评审结论建议

从技术角度看，甲方需求可以实现，但应分阶段建设。

建议评审结论：

- 项目不应被定义为普通名片工具，而应定义为企业级 AI 商务接待平台。

- 第一阶段应聚焦 AI 名片闭环：展示、问答、留资、纪要、后台。

- “自学习”应采用人工审核式知识进化，不应做自动吸收访客内容。

- 数字人应作为体验增强能力，不应作为核心技术前置条件。

- 成熟版需要多租户 SaaS、RAG 工程、知识运营、权限审计和数据合规能力。

- 是否进入商业化开发，应以 50 家企业试点数据为判断依据。

最终建议：

可以启动 MVP 和小规模试点，但不建议在未完成试点验证前承诺完整 AI-SCRM、视频数字人、知识图谱和大规模商会推广。成熟版可作为路线图，第一阶段必须控制边界。